PATVIRTINTA

 Kauno rajono savivaldybės tarybos

 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽLIEDŽIŲ SENIŪNIJOS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO OBJEKTŲ 2022-2024 M. PRIORITETINĖ EILĖ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Užliedžių seniūnija |   |   |
| 1. | Užliedžių sen., Giraitės k., Kaštonų g. (nuo Topolių g. iki Ąžuolų g.) (u-25g) | 135 | 2022-2023 |
| 2. | Užliedžių sen., Užliedžių k., Žvalgų g. su šaligatviu (nuo Pienių g. iki Griežlės g.) (u-74g) | 100 | 2023-2024 |
| 3. | Užliedžių sen., Užliedžių k., Griežlės g. (nuo Plento g. iki Ryto g.) (u-3-1g) | 97 | 2023-2024 |
| 4. | Užliedžių sen., Vijūkų k., A. Šapokos g. (nuo Topolių g. iki Kauno m. ribos) (u-2g) | 95 | 2023-2024 |
| 5. | Užliedžių sen., Užliedžių k., Ilgoji g. (u-38g)  | 80 | 2023-2024 |
| 6. | Užliedžių sen., Užliedžių k., Pienių g. (u-44g) | 78 | 2023-2024 |
| 7. | Užliedžių sen., Vijūkų k., Šviesos g.(nuo Liucijanavos g. iki sankryžos su Kiaunių g.) (u-67g) | 70 | 2023-2024 |
| 8. | Užliedžių sen., Romainių kaimelės, Romainiškių g. (nuo Romainių g. iki Liucijanavos g.(u-89g(p)) | 65 | 2023-2024 |
| 9. | Užliedžių sen., Giraitės k., Akacijų g. (nuo Plento g. iki sklypo adresu Akacijų g. 5) (u-14g) | 63 | 2023-2024 |
| 10. | Užliedžių sen., Sausinės k., Vanagynės g. (nuo sankryžos su Liepų g. iki sankryžos su žibučių g. (u-10g) | 62 | 2023-2024 |

**KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ PROJEKTAVIMO, TIESIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 2022 M. OBJEKTŲ SARAŠAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Seniūnijų kelių ir gatvių remonto darbams, prie kurių privačiomis lėšomis prisideda fiziniai ir juridiniai asmenys - 5 proc. nuo bendro KPPP biudžeto** | **Lėšos, tūkst. Eur** |
| 2.1. | Užliedžių sen., Sausinės k., Sausinės g. (nuo Nr.2 iki Nr. 20) (u-57g) | 100,000 |